**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Алгатуйского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«\_28\_\_»\_\_\_\_\_12\_\_\_\_\_\_2016г. №87-п**

**с. Алгатуй**

Об утверждении муниципальной программы

«Организация благоустройства территории

Алгатуйского сельского поселения

на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Алгатуйского сельского поселения от 31.12.2015 года № 61/1-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации», руководствуясь п 8.ст.6. Устава Алгатуйского сельского поселения.

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1.Утвердить муниципальную программу «Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения на 2017-2019годы»

(приложение №1).

2.Предусмотреть средства в бюджете Алгатуйского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением программы оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алгатуйский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет»

Глава Алгатуйского

муниципального образования В.Л. Холопкин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Алгатуйского сельского поселения

от «\_28\_»\_\_\_12\_\_\_\_2016г. №\_87-п\_

**Муниципальная программа**

**«Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения**

**на 2017 -2019 годы»**

**Муниципальная программа**

**«Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения на 2017-2019 годы»**

**1 .Паспорт программы.**

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

**3. Основные цели и задачи программы.**

**4. Перечень мероприятий программы**

**5. Механизм реализации программы.**

**6. Оценка эффективности реализации программы.**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование программы | Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения на 2017 -2019 годы» |
| 2.Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Алгатуйского сельского поселения от 31.12.2015 года № 61/1-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации»  Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 3. Куратор программы | Администрация Алгатуйского сельского поселения |
| 4.Разработчик программы | Администрация Алгатуйского сельского поселения |
| 5.Подпрограммы муниципальной программы | Не имеет |
| 6. Исполнители программы | Администрация Алгатуйского сельского поселения. |
| 7.Основные цели Программы | Совершенствование системы комплексного решения проблем благоустройства. |
| 8.Основные задачи программы | - Совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно - ландшафтной среды  -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  -Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования, через развитие навыков природопользования.  - Развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий.  - Реализация мероприятий по озеленению.  - Реализация мероприятий по обслуживанию уличного освещения  - Реализация мероприятий по содержанию уличного освещения.  - Организация прочих мероприятий по благоустройству. |
| 9.Сроки и этапы реализации программы | 2017- 2019 год |
| 10.Источники финансирования программы | Средства местного бюджета |
| 11.Объем  финансирования | 2017 год – 436,0 тыс. руб.  2018 год – 436,0 тыс. руб.  2019год - 436,0 тыс. руб. |
| 12.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения.  Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания граждан.  Совершенствование эстетического состояния территории.  Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  Увеличение уровня озеленения территории сельского поселения.  Создание зеленых зон для массового отдыха граждан.  Предотвращение сокращения зеленых насаждений.  Увеличение количества высаживаемых деревьев.  благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| 12.Система организации контроля за исполнением Программы | Анализ хода реализации программы и контроль  за выполнением осуществляется Алгатуйским сельским поселением по этапам в течение всего срока реализации Программы. |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - целевым методом**

**2.1** **Мероприятия по оплате за уличное освещение и содержанию уличного освещения улиц.**

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения сельского поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, на территории сельского поселения.

В целях улучшения эстетического облика сельского поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения на территориях учреждений необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Протяженность линий наружного освещения по состоянию на 01.12.2016г. (протяженность освещенных частей улиц, проездов, дворов, скверов, площадей) составляет 10.5 км.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы.

**Недостаток уличного освещения на территории поселения.**

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие учета формирования объектов благоустройства, в части наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. В настоящее время определены улицы, на которых отсутствует освещение. Общая протяженность улиц, нуждающихся в освещении в ночное и вечернее время суток, составляет 4 км. К числу участков, на которых отмечается недостаточный уровень наружного освещения, относятся участок дороги от улицы Центральная до улицы Березовая.

**2.2 Мероприятия по озеленению Алгатуйского сельского поселения.**

Состояние зеленых насаждений, за последние годы, на территории сельского поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок  ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями, ежегодная потребность в посадке насаждений составляет около 50 деревьев.

В области  озеленения территории Алгатуйского сельского поселения можно выделить следующие основные проблемы.

**Недостаточный уровень озеленения территории сельского поселения.**

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников, также отсутствие единого реестра зеленых насаждений поселения, позволяющего осуществлять контроль и мониторинг за  количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений. Проведение инвентаризации зеленых насаждений, с последующим присвоением инвентарных номеров и определением точных границ земельных участков с зелеными насаждениями позволит повысить эффективность управления и планирования работ по озеленению территории.

**Благоустройство в жилых кварталах и дворах населенного пункта**

Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное отношение к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются

несанкционированные свалки мусора, недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для отдыха населения, решение вопросов реконструкции существующих центральных мест массового отдыха, и создание новых обустроенных зон отдыха. Приобретение ограждений для обустройства площадок для отдыха, в течение 2017-2019 года необходимо организовать и провести смотры - конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования « За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», с привлечением предприятий, организаций и учреждений; различные конкурсы направленные на озеленение дворов, придомовой территории. Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение

к элементам благоустройства, санитарному содержанию прилегающих территорий. Для решения проблем по благоустройству населенного пункта необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный результат на санитарно - эпидимиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживании

**3.Основные цели и задачи программы.**

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

Анализ существующего положения в комплексном решении проблем благоустройства сельского поселения.

Для осуществления комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.1 В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения занимающиеся комплексным благоустройством территории сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

1.2 Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями, учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенного пункта.

1.3 Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Задачи:

1.3.1 Оплата за израсходованную электроэнергию по освещению улиц.

1.3.2.Организация благоустройства и озеленения территории Алгатуйского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений.

1.3.3.Организация мест захоронения твердых бытовых отходов (свалка)

1.3.4.Оплата мероприятий по обслуживанию уличного освещения.

1.3.5.Организация прочих мероприятий по благоустройству территории Алгатуйского сельского поселения.

**4.Перечень программных мероприятий.**

Перечень мероприятий, объем финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования, планируемых к выполнению в рамках программы, приведен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок  исполнения | 2017год  тыс.руб. | 2018 год  тыс. руб. | 2019год  тыс.руб. | Исполнитель  программных мероприятий |
| 1. | Текущее содержание уличного освещения (Оплата за э/ энергию) | 2017-2019г | 386,00 | 300,0 | 300,0 | Администрация  с/п |
| 2. | Текущее содержание и обслуживание уличного освещения | 2017-2019г | 50,0 | 0,00 | 0,00 | Администрация  с/п |
| 3. | Озеленение территории населенного пункта | 2017-2019г | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Администрация  с/п |
| 4. | Прочие мероприятия  по благоустройству  З/плата за уборку территории | 2017-2019г | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Администрация  с/п |
|  | Всего |  | 436,0 | 300,0 | 300,0 |  |

1. **Механизм реализации программы.**

Управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик – Администрация Алгатуйского сельского поселения.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации программы и объемы их

финансирования

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие основные задачи:

-Экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий программы;

-Подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

-Корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

-мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

-мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между муниципальным заказчиком и исполнителями программы.

-контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Алгатуйского сельского поселения.

-исполнитель программы Администрация Алгатуйского сельского поселения.

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям программы, и в том числе, по источникам финансирования.

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе ее реализации.

**6. Оценка эффективности реализации программы.**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенного пункта, улучшения санитарного содержания территории, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих в пользовании инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей

на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям.

Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружное освещение, обслуживание наружного освещения, ограждение придомовой территории).

-процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству.

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству.

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий арендаторов инженерных сетей.

-уровень благоустроенности сельского поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды комфортной для проживания.

-совершенствования эстетического состояния территории поселения.

-увеличение площади зеленых насаждений.

-предотвращение сокращения зеленых насаждений.

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | |
| отчетный год | Текущий год (оценка | первый год действия программы | второй год действия программы | третий год действия программы | ... | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущее содержание уличного освещения (Оплата за э/ энергию) |  | 2017-2019 г. |  | 100 % | 100% | 100% |  | 2019 г. |
| 2. | Текущее содержание и обслуживание уличного освещения |  | 2017-2019г |  | 100% | 100% | 100% |  | 2019г. |
| 3. | Озеленение территории населенного пункта |  | 2017-2019г |  | 100% | 100% | 100% |  | 2019г. |
| 4. | Прочие мероприятия  по благоустро-  йству З/плата за уборку территории |  | 2017-2019г |  | 100% | 100% | 100% |  | 2019г |
|  | | | | | | | | | |

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |
| 1 | Текущее содержание уличного освещения (Оплата за э/ энергию) | Администрация  с/поселения | 2017г | 2019г |  |  |
| 2. | Текущее содержание и обслуживание уличного освещения | Администрация  с/поселения | 2017г | 2019г. |  |  |
| 3. | Озеленение территории населенного пункта | Администрация  с/поселения | 2017г | 2019г. |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия  по благоустро-  йству З/плата за уборку территории | Администрация  с/поселения | 2017г | 2019г |  |  |

Приложение № 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **З**А СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| 2017г | 2018г | 2019г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 8 |
| программа  «Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения  на 2017 -2019 годы» | всего, в том числе: | Всего | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 1308,0 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 1308,0 |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Алгатуйского сельского поселения | Всего | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 1308,0 |
| МБ | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 1308,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2017г | 2018г | 2019г | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 8 |
| программа  «Организация благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения  на 2017 -2019 годы» | всего, в том числе: | Всего | 436,0 | 436, 0 | 436,0 | 1308,0 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 436,00 | 436,0 0 | 436,0 | 1308,0 |
| Средства районного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее – РБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники, предусмотренные в местном бюджете (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Алгатуйского сельского поселения | Всего | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 1308,0 |
| МБ | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 1308,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |